# Fiyat Takip Demosu: 4 Günlük Uygulama Kılavuzu

Oct 26, 2026 · @ozenc

## Amaç ve genel bakış

Bu kılavuz, 4 günde "Excel'den kendini güncelleyen fiyat takip sistemi" demosunu bitirmeni ve 5. günde müşteri aramaya başlamanı sağlar. Her gün için saatler, amaç, yöntem ve bitiş kriteri yazıyor; ilerlemeni en alttaki tabloda işaretle.

Demo neden var? Profilinde ve mesajlarında gösterebileceğin, baştan sona sana ait bir iş yok. Upwork işlerin güçlü ama müşteri adı ve detay paylaşamıyorsun. Bu demo, outreach'te göndereceğin tek ve tekrar kullanılabilir kanıt olacak.

Ne inşa ediyoruz? Bir e-ticaret satıcısının Excel'deki ürün ve fiyat listesini alan, rakip sitelerden fiyatları her gün çeken, karşılaştıran, sade Türkçe bir rapor yazan ve bunu Telegram'a ve web paneline gönderen sistem.

| Gün | Hedef | Gün sonu kriteri |
| --- | --- | --- |
| 1 | Veri modeli, Excel girişi, 2 rakip adaptörü, eşleştirme, terminal tablosu | python run_daily.py komutu karşılaştırma tablosu basıyor |
| 2 | Kural motoru, LLM günlük raporu, Telegram bot, zamanlayıcı | Telegram'a sabah özeti geliyor |
| 3 | FastAPI web paneli (tablo, fiyat grafiği, eşleşme onayı) | Tarayıcıda panel çalışıyor |
| 4 | README, demo videosu, LinkedIn ve Upwork güncelleme | Video ve repo yayında |

Çalışma ritmi: 09:00-22:00 arası, öğle ve akşam molalı. 22:00'den sonra kod yazma; bu saatleri ilerleme tablosunu güncellemeye ve ertesi günü hazırlamaya ayır. Gün sonu kriteri sağlanmadıysa ertesi gün yeni işe geçmeden önce onu bitir.

## Başlamadan önce: hazırlık kontrol listesi

Bunların hepsini Gün 1 sabahı 09:00-10:00 arasında bitir. Eksik araç gün ortasında seni durdurur.

- ☐ Python 3.11 veya üstü kurulu (python --version ile kontrol et)

- ☐ Git kurulu ve GitHub hesabına giriş yapılmış

- ☐ GitHub'da fiyat-takip-sistemi adlı public repo açıldı, README ile başlatıldı

- ☐ Kod editörü hazır (VS Code veya benzeri)

- ☐ Bir LLM erişimi seçildi: ücretli API anahtarın yoksa yerelde Ollama ile bir model çalıştırabilirsin (Gün 2'de gerekecek)

- ☐ Telegram hesabı hazır (bot Gün 2'de açılacak)

- ☐ .gitignore dosyasına .env, *.db, venv/ eklendi

- ☐ Çalışma klasörün sade: tek klasör, tek sanal ortam

Klasör yapısı

fiyat-takip-sistemi/
  adapters/      rakip site adaptörleri (her site tek dosya)
  core/          eşleştirme, kural motoru, rapor üretimi
  api/           FastAPI web paneli
  data/          örnek Excel, sahte mağaza fiyat dosyası
  scripts/       fiyat değişimi simülasyonu, yardımcı araçlar
  run_daily.py   günlük akışı çalıştıran ana dosya
  README.md
  requirements.txt

Kurulum komutları

python -m venv venv
venv\Scripts\activate          (Windows) / source venv/bin/activate (Linux, Mac)
pip install httpx beautifulsoup4 sqlalchemy rapidfuzz fastapi uvicorn pandas openpyxl apscheduler python-dotenv
pip freeze > requirements.txt

Altın kurallar: Anahtarları ve token'ları asla koda yazma, .env dosyasına koy. Her bölüm çalışır hale gelince git commit at; günde en az 4 commit. Commit mesajı kısa ve Türkçe olabilir.

## Gün 1: temel, veri ve ilk çalışan akış

Gün 1'in hedefi güzel görünen bir şey değil, uçtan uca çalışan bir iskelet. Gün sonunda python run_daily.py rakip fiyatlarını çekip senin fiyatınla karşılaştıran bir tablo basmalı.

### 09:00-10:00 Kurulum

- Amaç: Hazır bir çalışma ortamı.

- Nasıl: "Başlamadan önce" bölümündeki listeyi tamamla, klasör yapısını oluştur, ilk commit'i at.

- Bitti sayılır: Repo GitHub'da, sanal ortam aktif, paketler kurulu.

### 10:00-11:30 Veri modeli ve Excel girişi

- Amaç: Sistemin dayandığı veri yapısını kurmak. Bu yapı yanlış olursa sonraki günler zorlaşır.

- Nasıl: SQLAlchemy ile SQLite veritabanında 4 tablo oluştur (ayrıntısı "Mimari ve veri modeli" bölümünde): products, competitors, price_snapshots, matches.

- data/urunlerim.xlsx dosyasını hazırla: 25 kitap, sütunlar sku, urun_adi, fiyat, maliyet, min_marj_yuzde.

- Kitap adlarını books.toscrape.com sitesinden al, ama bazılarını bilerek hafifçe değiştir (örneğin parantez ekle, bir kelimeyi kısalt). Eşleştirme adımında bu fark işe yarayacak.

- Rakip sitedeki fiyatlar £ cinsinden. Demo için sabit bir çarpan seç (örneğin 1 £ = 40 TL), kodda tek bir değişkende tut ve README'de belirt.

- core/load_excel.py dosyası pandas ile Excel'i okuyup products tablosuna yazsın. Aynı SKU ikinci kez gelirse güncellesin, çoğaltmasın.

- Bitti sayılır: Veritabanında 25 ürün var, script iki kez çalışınca 50 olmuyor.

### 11:30-14:00 Rakip A adaptörü (books.toscrape.com)

- Amaç: Gerçek bir siteden ilk veriyi almak ve "her siteye bir adaptör" desenini kurmak.

- Nasıl: adapters/base.py içinde ortak bir sınıf yaz: fetch_products() metodu, her üründe name, price, in_stock, url içeren bir liste döndürsün.

- adapters/books_toscrape.py bu sınıfı kullansın. Site sayfalı yapıda (catalogue/page-1.html, page-2.html ...). Ürün kartları article.product_pod içinde, başlık h3 a etiketinin title özniteliğinde, fiyat p.price_color içinde. Seçicilerin güncel olduğunu tarayıcıda "İncele" ile doğrula.

- İlk geliştirmede sadece ilk 5 sayfayı çek, çalışınca sayfa sayısını artır.

- Nazik davran: istekler arasında en az 1 saniye bekle, zaman aşımı (timeout) koy, başarısız isteği 2-3 kez yeniden dene, çalışmadan önce robots.txt dosyasına bak.

- Fiyatı temizlerken para birimi işaretini ve olası karakter bozulmasını (Â£) ayıkla; yanıtı UTF-8 olarak oku.

- Sonuçları price_snapshots tablosuna yaz, her kayıtta scraped_at zamanı olsun.

- Bitti sayılır: Tabloda en az 100 rakip A satırı var ve fiyatlar sayı olarak doğru.

### 14:00-15:00 Mola

Bilgisayardan uzaklaş, yemek ye, yürü. Öğleden sonraki işler daha çok konsantrasyon istiyor.

### 15:00-17:00 Rakip C: sahte rakip mağaza

- Amaç: Demo videosunda "dün 120 TL'ydi, bugün 99 TL" anını gösterebilmek. Gerçek sitelerin fiyatı demo sırasında değişmez, bu yüzden kontrol edebileceğin bir site gerekir.

- Nasıl: Ayrı küçük bir FastAPI uygulaması yaz (fake_store/main.py, port 8001). /products adresi ürünleri HTML kartları olarak göstersin, fiyatları data/prices.json dosyasından okusun.

- Katalog, Excel'deki ürünlerin çoğunu içersin. Fiyatları senin fiyatından bir miktar farklı üret: bazıları senden ucuz, bazıları pahalı olsun. Uyarılar böylece anlamlı çıkar.

- scripts/simulate_price_change.py yaz: rastgele 5-6 ürünü seçip fiyatını %5-15 düşürsün ve prices.json dosyasını güncellesin.

- adapters/fake_store.py adaptörünü aynı desenle yaz.

- Bitti sayılır: Tarayıcıda localhost:8001/products açılıyor. Simülasyon scriptini çalıştırıp adaptörü tekrar koşturunca veritabanında aynı ürünler için farklı fiyatlı yeni satırlar oluşuyor.

### 17:00-19:00 Ürün eşleştirme

- Amaç: Rakip sitedeki ürünle senin ürünün aynı olduğunu bulmak. Gerçek müşteri projelerinde en çok zaman burada gider, o yüzden demoda da görünür olmalı.

- Nasıl: core/matching.py içinde isimleri normalize et (küçük harf, noktalama ve parantez içlerini temizle). rapidfuzz kütüphanesinin token_set_ratio fonksiyonuyla her ürün için her rakipte en iyi adayı bul.

- Eşikler: 90 ve üzeri otomatik onaylı eşleşme, 70-89 arası "onay bekliyor", 70 altı eşleşme yok. Sonuçları matches tablosuna status ile yaz.

- İlk çalıştırmadan sonra yanlış eşleşenleri elle incele ve eşikleri ayarla. Eşikleri kodda sabit bir yere koy.

- Bitti sayılır: Kaç eşleşmenin otomatik onaylandığını, kaçının beklediğini terminalde yazdırabiliyorsun; bariz yanlış eşleşme yok.

### 19:00-20:00 Akşam yemeği ve mola

### 20:00-22:00 İlk uçtan uca çıktı

- Amaç: Parçaları tek komutta birleştirmek.

- Nasıl: run_daily.py sırasıyla şunları yapsın: adaptörleri çalıştır, yeni ürünleri eşleştir, her onaylı eşleşme için en son fiyatı al, pandas ile tabloyu terminale bas.

- Sütunlar: Ürün, Benim fiyatım, Rakip A, Rakip C, Fark, Uyarı. Rakip senden ucuzsa uyarı sütununa "RAKİP UCUZ" yaz.

- Sonunda commit at, git push yap, ilerleme tablosunu güncelle.

- Bitti sayılır (Gün 1 kriteri): python run_daily.py hatasız çalışıyor ve en az 15 ürün için karşılaştırma tablosu basıyor.

### Gün 1 sonu kontrol listesi

- ☐ 25 ürünlü Excel veritabanına yüklendi

- ☐ Rakip A adaptörü çalışıyor

- ☐ Sahte mağaza (rakip C) çalışıyor, fiyat simülasyonu fiyatı değiştiriyor

- ☐ Eşleştirme sonuçları makul

- ☐ run_daily.py tablo basıyor

- ☐ Kod GitHub'a gönderildi

Takıldıysan: Bir adımda 45 dakikadan fazla kaldıysan dur. Sorunu ve aldığın hata mesajını bana yaz, birlikte çözelim. Mükemmel çalışmayan bir parçayı geçici olarak basitleştirip ilerlemek, günü kaybetmekten iyidir.

## Gün 2: akıl, rapor ve bildirim

Gün 2'nin hedefi sistemi "veri çeken bir script" olmaktan çıkarıp müşterinin değer göreceği bir ürüne çevirmek: ne olduğunu yorumlayan ve telefonuna haber veren bir sistem.

### 09:00-11:00 Kural motoru

- Amaç: Hangi fiyat farkının önemli olduğuna karar veren mantık. Bu kısım LLM'e bırakılmaz, kodda kalır; çünkü hesaplar kesin ve tekrarlanabilir olmalı.

- Nasıl: core/rules.py içinde her eşleşme için uyarı üret:

  - RAKIP_UCUZ: Rakip fiyatı senin fiyatından düşük.

  - FIYAT_DUSTU: Rakip fiyatı bir önceki kayda göre %5 veya daha fazla düştü.

  - STOK_BITTI: Rakipte ürün stokta yok. Bu bir fırsat uyarısıdır: fiyatı korumak veya artırmak mümkün.

  - ONERI: Rakibe yetişmek için önerilen fiyat = rakip fiyatı eksi %1. Ama bu fiyat maliyet × (1 + min_marj) değerinin altındaysa "marjı bozmadan rekabet edemezsin" yaz.

- Her uyarıya öncelik ver (yüksek, orta, düşük).

- scripts/simulate_price_change.py ile fiyat oynat, run_daily.py çalıştır, uyarıların doğru çıktığını elle kontrol et.

- Bitti sayılır: Simülasyondan sonra değişen ürünler için doğru uyarılar listeleniyor.

### 11:00-13:30 LLM günlük raporu

- Amaç: Tablo okumak yerine sabah tek paragraf okuyan müşteri deneyimi. LLM'in süs değil, işe yarar bir parça olduğunu göstermek.

- Nasıl: core/report.py içinde önce rakamları kodla hesapla: toplam ürün sayısı, rakibin ucuz olduğu ürün sayısı, en kritik 5 uyarı. Bunları yapılandırılmış bir JSON olarak LLM'e ver.

- Prompt'ta şunları iste: Türkçe yaz, 5-8 cümleyi geçme, sadece verilen verileri kullan, rakam uydurma, sonda 2-3 net aksiyon öner.

- LLM sağlayıcın için anahtarı .env dosyasında tut. API anahtarın yoksa Ollama ile yerel bir model kullan; rapor kalitesi biraz düşebilir ama demo için yeterlidir.

- LLM çağrısı hata verirse sistem çökmesin: kural tabanlı basit bir şablon rapor üretsin.

- İsteğe bağlı: "onay bekliyor" eşleşmeler için LLM'e "Bu iki ürün aynı mı?" diye sor. Cevabı otomatik onay olarak değil, panelde öneri olarak göster.

- Bitti sayılır: Terminalde, verilerle uyumlu, uydurma rakam içermeyen bir Türkçe rapor basılıyor.

### 13:30-14:30 Mola

### 14:30-17:00 Telegram bot

- Amaç: Müşterinin telefonuna sabah özeti göndermek. Bu, demoda en etkileyici andır.

- Nasıl:

  - Telegram'da @BotFather ile konuş, /newbot komutuyla bot oluştur, verilen token'ı .env dosyasına TELEGRAM_TOKEN olarak yaz.

  - Oluşturduğun bota Telegram'dan bir mesaj at.

  - Tarayıcıda Telegram'ın getUpdates adresini token'ınla aç, çıkan cevaptaki chat id değerini .env dosyasına TELEGRAM_CHAT_ID olarak yaz.

  - core/notify.py içinde httpx ile Telegram'ın sendMessage metodunu çağıran bir fonksiyon yaz.

- Mesaj formatı: LLM raporu + en kritik 3 uyarı. Telegram mesajı 4096 karakteri geçemez, uzunsa kısalt.

- Dikkat: Token'ı kimseyle paylaşma, GitHub'a gönderme. Yanlışlıkla paylaşırsan BotFather ile yenisini üret.

- Bitti sayılır: run_daily.py çalışınca telefonuna rapor mesajı düşüyor.

### 17:00-18:30 Zamanlayıcı ve hata bildirimi

- Amaç: Sistemin sen müdahale etmeden her gün çalışması ve bozulduğunda haber vermesi. Müşteriye aylık bakımı satarken bu bölüm işine yarar.

- Nasıl: APScheduler ile her gün 09:00'da run_daily fonksiyonunu çalıştıran bir scheduler.py yaz. Test için ayarı geçici olarak her 1 dakikaya düşür.

- Günlük kaydı (logging) ekle: neyin ne zaman çalıştığı logs/ klasöründe dosyaya yazılsın.

- Bir adaptör hata verirse akış durmasın; hata kaydedilsin ve Telegram'a "Rakip A adaptörü çalışmadı" mesajı gitsin.

- Bitti sayılır: Zamanlayıcı kısa aralıkla test edildi, bir adaptörü bilerek bozunca bildirim geliyor.

### 18:30-19:30 Akşam yemeği ve mola

### 19:30-22:00 Sağlamlaştırma ve (isteğe bağlı) Rakip B

- Amaç: Gerçek hayatta siteler bozulur, fiyatlar hatalı gelir. Demonun bu durumları kaldırdığını gösterebilmek.

- Nasıl: Fiyat 0 veya negatif çıkarsa, fiyat bulunamazsa, sayfa açılmazsa kaydı atla ve logla. Aynı gün aynı ürünün iki kez kaydedilmesini engelle.

- Zaman kalırsa Rakip B ekle: webscraper.io sitesinin test sayfalarından biri farklı HTML yapısı gösterir. Ancak kitap temalı kataloğunla eşleşmeyeceği için Excel'e 8-10 elektronik ürün de eklemen gerekir. Zorunlu değil; zaman kalmazsa atla.

- Temizlik: kullanılmayan kodları sil, requirements.txt dosyasını güncelle, commit at.

### Gün 2 sonu kontrol listesi

- ☐ Kural motoru doğru uyarılar üretiyor

- ☐ LLM raporu Türkçe, kısa ve uydurma içermiyor

- ☐ Telegram bildirimi telefona geliyor

- ☐ Zamanlayıcı ve hata bildirimi test edildi

- ☐ Token ve anahtarlar .env içinde, repoda yok

- ☐ Kod GitHub'a gönderildi

Gün 2 kriteri: Fiyat simülasyonunu çalıştırdıktan sonra telefonunda Türkçe bir sabah özeti alıyorsun.

## Gün 3: web paneli

Gün 3'ün hedefi müşterinin tarayıcıdan bakıp anlayacağı sade bir panel. Güzellik değil netlik önemli: ilk bakışta "kimde ne ucuz, bugün ne değişti" anlaşılmalı.

Teknik seçim: FastAPI + Jinja2 şablonları + grafik için Chart.js (CDN ile). Ayrı bir frontend projesi kurma; zaman kaybı olur.

### 09:00-11:00 API iskeleti

- Amaç: Panelin ihtiyaç duyduğu veriyi sağlayan uç noktalar.

- Nasıl: api/main.py içinde şu uç noktaları yaz: /api/ozet (toplam ürün, rakibin ucuz olduğu ürün sayısı, son güncelleme zamanı, son rapor), /api/urunler (tüm ürünler ve rakip fiyatları), /api/urun/{id}/gecmis (bir ürünün fiyat geçmişi).

- uvicorn api.main:app --reload ile çalıştır, tarayıcıda /docs sayfasından uç noktaları dene.

- Bitti sayılır: Üç uç nokta doğru JSON döndürüyor.

### 11:00-13:30 Ana sayfa ve ürün tablosu

- Amaç: Müşterinin ilk gördüğü ekran.

- Nasıl: Üstte 3 özet kutusu (izlenen ürün, rakibin ucuz olduğu ürün, son güncelleme). Altında günün LLM raporu. Altında ürün tablosu: ürün adı, benim fiyatım, rakip fiyatları, fark, durum.

- Renk kuralı basit olsun: rakip ucuzsa kırmızı, rakip pahalıysa yeşil, fark yoksa gri. Başka renk ekleme.

- Tabloya arama kutusu ve "sadece rakibin ucuz olduğu ürünler" filtresi ekle.

- Bitti sayılır: Ana sayfa gerçek veriyle doğru görünüyor.

### 13:30-14:30 Mola

### 14:30-17:00 Ürün detay sayfası ve fiyat geçmişi

- Amaç: "Bu rakip son iki haftada fiyatını nasıl değiştirdi?" sorusuna cevap veren grafik. Demonun görsel olarak en ikna edici kısmı.

- Nasıl: Ürüne tıklayınca açılan sayfada Chart.js ile çizgi grafik: her rakip için bir çizgi, kendi fiyatın için sabit çizgi.

- Demo için geçmiş verisine ihtiyacın var. scripts/seed_history.py yaz: son 14 gün için gerçekçi, küçük dalgalanmalı örnek kayıtlar üretsin. Bu verinin "örnek demo verisi" olduğunu README'de açıkça belirt.

- Bitti sayılır: En az 3 üründe 14 günlük çizgi grafik görünüyor.

### 17:00-18:30 Eşleşme onay ekranı

- Amaç: Sistemin emin olmadığı eşleşmeleri insana sorması. Gerçek müşterilere "yapay zeka karar vermiyor, siz kontrol ediyorsunuz" mesajı verir.

- Nasıl: Durumu "onay bekliyor" olan eşleşmeleri iki ürün adı yan yana gösterilen bir listede göster. Her satırda "Aynı ürün" ve "Farklı ürün" butonları olsun; butonlar matches tablosunda durumu güncellesin.

- Onaylanan eşleşmeler bir sonraki çalıştırmada tabloya girsin.

- Bitti sayılır: Bir eşleşmeyi onayladığında ürün tablosunda belirdiğini görüyorsun.

### 18:30-19:30 Akşam yemeği ve mola

### 19:30-22:00 Cila ve demo modu

- Amaç: Demo çekimi sırasında hiçbir sürprizle karşılaşmamak.

- Nasıl: Boş veri durumlarında anlamlı mesaj göster ("Henüz veri yok"). Sayfanın telefon ekranında da bozulmadığını kontrol et.

- scripts/demo_reset.py yaz: veritabanını temiz başlangıç durumuna getirsin, örnek geçmişi yüklesin, sahte mağaza fiyatlarını başlangıç değerlerine döndürsün. Video çekimini tekrar tekrar başlatabileceksin.

- Gereksiz sayfa ve butonları kaldır. Az şey, iyi çalışsın.

### Gün 3 sonu kontrol listesi

- ☐ Ana sayfa, ürün tablosu, ürün detayı ve eşleşme onayı çalışıyor

- ☐ Fiyat geçmişi grafiği görünüyor

- ☐ demo_reset.py sistemi temiz haline getiriyor

- ☐ Panel telefonda da okunabilir

- ☐ Kod GitHub'a gönderildi

Gün 3 kriteri: Tarayıcıda panel açıldığında sistemin ne yaptığını biri sana sormadan anlayabilir.

## Gün 4: sunum, video ve profil

Gün 4'ün hedefi kodu paketlemek ve dünyaya göstermek. Bu gün kod yazma; gerekirse sadece küçük hata düzeltmeleri yap. Müşteri koda değil, README'ye, videoya ve profiline bakacak.

### 09:00-11:30 README (Türkçe)

- Amaç: Reponun vitrini. Bir işletme sahibi ya da ajans yöneticisi 30 saniyede ne olduğunu anlamalı.

- Nasıl: Şu sırayla yaz:

  - Başlık ve tek cümlelik özet: "Excel'deki ürün listenizi rakip fiyatlarıyla her gün otomatik karşılaştıran ve sabah özetini Telegram'a gönderen sistem."

  - Panel ve Telegram mesajı ekran görüntüleri (veya kısa bir GIF)

  - Çözdüğü sorun (2-3 cümle, teknik terim yok)

  - Nasıl çalışır (mimari şeması)

  - Kurulum (5 komutu geçmesin)

  - Kullanılan teknolojiler

  - Sınırlar ve etik: demonun yalnızca scraping'e açık pratik sitelerle çalıştığı, gerçek projelerde robots.txt ve kullanım koşullarına göre ya da resmi veri akışlarıyla ilerlendiği, geçmiş verinin örnek demo verisi olduğu

  - Gerçek bir işletme için nasıl uyarlanır (adaptör eklemek, Excel sütunları)

  - İletişim

- Bitti sayılır: Repo bilgisayarında hiç çalışmamış bir tanıdığın README'yi okuyup ne olduğunu anlatabiliyor.

### 11:30-13:30 Video hazırlığı

- Amaç: Çekimde tek seferde, takılmadan ilerlemek.

- Nasıl: Kayıt için OBS Studio (ücretsiz) veya Windows'un yerleşik ekran kaydını kullan. Mikrofon sesini test et; kötü ses, kötü görüntüden daha çok izleyiciyi kaçırır.

- demo_reset.py ile sistemi başlangıç durumuna getir. Video senaryosunu ("Demo video senaryosu" bölümü) yazılı bir kağıtta önünde tut, 2 kez prova yap.

- Telegram ekranı için ya telefon ekranını kaydet ya da bilgisayardaki Telegram'ı kullan.

- Bildirimleri kapat, masaüstünü sadeleştir, tarayıcıda yalnızca gerekli sekmeler açık olsun.

### 13:30-14:30 Mola

### 14:30-16:30 Video çekimi ve kurgu

- Amaç: 2 dakikalık, net ve profesyonel görünen bir demo videosu.

- Nasıl: 3-5 deneme çek, en iyisini seç. Kurguda baştaki ve sondaki boşlukları kes, anlatım bölümlerini hızlandırma.

- Türkçe altyazı ekle. LinkedIn'de çoğu kişi videoyu sessiz izler.

- Kurgu için CapCut, Clipchamp veya DaVinci Resolve (hepsi ücretsiz sürümle yeterli).

- Yükleme: LinkedIn'e doğrudan veya YouTube'a "listelenmemiş" olarak.

- Bitti sayılır: 2 dakikayı geçmeyen, altyazılı bir video dosyan var.

### 16:30-18:30 Profilleri güncelle

- LinkedIn: Başlık, "Hakkında", deneyim açıklaması (bu konuşmada yazdığımız taslaklar), "Projeler" bölümüne RAG asistanı ve fiyat takip sistemi, "Öne çıkanlar" bölümüne demo videosu ve GitHub bağlantısı, iletişim bilgilerine e-posta ve WhatsApp.

- Upwork: Yeni başlık, İngilizce özet (bir yapay zeka aracıyla yazım kontrolünden geçir), portföy bölümüne demo ve en güçlü iki iş.

- Her iki profilde de aynı tek cümlelik teklifin geçtiğinden emin ol.

- Bitti sayılır: İki profil de güncel; bir tanıdığına profilini gösterip "ne iş yaptığımı anlıyor musun?" diye sor.

### 18:30-19:30 Akşam yemeği ve mola

### 19:30-21:00 İlk LinkedIn gönderisi

- Amaç: Demonun duyurusu ve profilin canlı olduğunu göstermek.

- Nasıl: İşletme sahibine yazar gibi yaz, teknik kelime kullanma. Yapı: sorun ("her sabah rakip siteleri tek tek açıyor musunuz?"), ne yaptım (kısaca), sonuç (videoda görülen), davet ("kendi ürün listenize göre kurmamı isterseniz yazın"). Videoyu ve GitHub bağlantısını ekle.

- Hashtag az olsun: 3-4 tane yeterli.

### 21:00-22:00 Outreach hazırlığı

- Amaç: Yarın sabah hemen mesaj atabilmek.

- Nasıl: Bir tablo (Excel veya Google Sheets) oluştur. Sütunlar: İşletme, Kişi, Rol, Kanal, Bağlantı, Gözlem (bu işletme neden uygun?), Durum, İlk mesaj tarihi, Takip tarihi.

- Mesaj şablonlarını (LinkedIn, WhatsApp, e-posta) birlikte yazacağız; şimdilik sadece tabloyu hazırla.

### Gün 4 sonu kontrol listesi

- ☐ README tamamlandı, ekran görüntüleri eklendi

- ☐ Demo videosu hazır (2 dakika altı, altyazılı)

- ☐ LinkedIn profili güncel

- ☐ Upwork profili güncel

- ☐ İlk gönderi yayında

- ☐ Outreach tablosu hazır

Gün 4 kriteri: Birine tek bir bağlantı gönderdiğinde (LinkedIn profilin) hem ne yaptığını hem de kanıtını görebiliyor.

## Mimari ve veri modeli

Sistem tek yönlü akar: girdiler veritabanına yazılır, core/ klasöründeki adımlar veriyi işler, çıktılar panele ve Telegram'a gider. Hesaplar ve kararlar kodda kalır; LLM yalnızca sonucu Türkçe anlatır.

sistem akışı · 3 girdi, 3 işlem adımı, 2 çıktı

Veritabanı tabloları (Gün 1'de oluşturulur)

| Tablo | Alanlar | Ne için |
| --- | --- | --- |
| products | id, sku, urun_adi, fiyat, maliyet, min_marj_yuzde | Excel'den gelen kendi ürünlerin |
| competitors | id, ad, base_url | İzlenen rakipler |
| price_snapshots | id, competitor_id, ham_urun_adi, url, fiyat, stokta, cekilme_zamani | Her çalıştırmada rakipten çekilen ham fiyat kaydı |
| matches | id, product_id, competitor_id, ham_urun_adi, skor, durum | Senin ürünün ile rakip ürününün bağı; durum: otomatik onaylı, onay bekliyor, onaylı, reddedildi |

Adaptör sözleşmesi: Her rakip adaptörü fetch_products() metodunda aynı biçimde liste döndürür. Yeni bir site eklemek tek bir yeni dosya demektir; müşteri görüşmelerinde "her sitenize hızla uyarlarım" iddiasının kanıtı budur.

[{"name": "Ürün adı", "price": 129.90, "in_stock": true, "url": "https://..."}]

run_daily.py akış sırası

- Adaptörler çalışır, yeni fiyat kayıtları price_snapshots tablosuna yazılır.

- Eşleşmesi olmayan yeni rakip ürünler matches için puanlanır.

- Kural motoru onaylı eşleşmeler için uyarı ve fiyat önerisi üretir.

- Rakamlar JSON olarak LLM'e verilir, Türkçe rapor yazılır.

- Rapor Telegram'a gönderilir; web paneli aynı veriyi okur.

## Demo video senaryosu (2 dakika)

Video, müşteriye gidecek en önemli parça. Yüzünü göstermek zorunda değilsin; ekran kaydı ve net bir ses yeterli. Videonun bir yerinde ekranda "Demo: örnek rakip mağaza ve örnek veri" yazısı olsun, dürüstlük güven verir.

| Süre | Ekranda ne var | Ne söylersin (örnek) |
| --- | --- | --- |
| 0:00-0:10 | Excel ve yan yana birkaç rakip sitesi sekmesi | "Her sabah rakip siteleri tek tek açıp fiyatlarınızı karşılaştırıyor musunuz? Bu iş kendiliğinden yapılabilir." |
| 0:10-0:30 | Ürün listesi Excel dosyası | "Sisteme yalnızca ürün listenizi verirsiniz: ürün adı, fiyatınız, maliyetiniz, en düşük kâr marjınız." |
| 0:30-1:00 | Panel ana sayfası ve ürün tablosu | "Panelde hangi rakip hangi üründe sizden ucuz, tek bakışta görünür. Kırmızı olanlar dikkat isteyenler." |
| 1:00-1:30 | Terminalde fiyat simülasyonu, ardından Telegram'a düşen mesaj | "Bir rakip fiyatı düşürdü. Birkaç saniye sonra özet telefonunuzda." |
| 1:30-1:50 | Telegram raporu ve panelde ürün detay grafiği | "Sistem sadece uyarmaz; marjınızı bozmadan hangi fiyata çekebileceğinizi de söyler." |
| 1:50-2:00 | İletişim bilgileri | "Sizin ürünlerinize ve sitelerinize göre kuruyorum. Yazın, birlikte bakalım." |

Çekim ipuçları

- Ekranda bahis, kumar veya ilgisiz hiçbir şey görünmesin.

- Yavaş ve net konuş; her cümleden sonra kısa bir duraklama bırak.

- Hata yaparsan baştan al; kurguda uğraşmaktansa yeniden çekmek daha hızlıdır.

- Telefondaki Telegram bildirimini göstermek için ekran kaydını ya da telefonun kamerasını kullan.

## Gün 5 ve sonrası: outreach başlangıcı

Gün 5'ten itibaren günün ilk 3 saati satışa gider. Demo hazırken bile sabah en zor işi (mesaj atmak) yap, kod yazma saatlerini sonraya bırak.

Günlük ritim

- 09:00-12:00: Liste doldurma, mesaj gönderme, takip, görüşme

- 13:00-17:00: Müşteri işi, demo geliştirme, içerik

- Akşam 1 saat: İngilizce ve öğrenme

- Haftada 1 gün tam dinlenme

Hedefler

- Günde 15-20 yeni temas (LinkedIn, WhatsApp, Instagram mesajı, e-posta karışık)

- Her mesajdan 3 gün sonra tek bir nazik takip, gerekirse 7. günde ikinci takip

- Tablodaki "Gözlem" sütunu boş kalan kişiye mesaj atma; mesaj gerçek bir gözleme dayansın

Gerçekçi beklenti: 150-200 temas için 5-10 yanıt, 2-4 görüşme, 1-2 teklif. İlk ödeme büyük ihtimalle 3-6. haftada gelir. İlk 14 günde hiç yanıt gelmezse hedef kitleyi ya da mesajı değiştir, bırakma.

Örnek ilk mesaj (LinkedIn veya WhatsApp)

Merhaba [İsim], [Mağaza]'nın [kategori] ürünlerini inceledim; [rakip]
ile fiyat farkları sık değişiyor gibi görünüyor. Excel'deki ürün
listenizi rakip fiyatlarıyla her gün otomatik karşılaştırıp sabah
telefonunuza özet gönderen bir sistem kuruyorum. 2 dakikalık demoyu
göndereyim mi?

Bu şablonu, kanal başına (LinkedIn, WhatsApp, e-posta) ve hedef kitle başına (e-ticaretçi, emlakçı, ajans) birlikte ayrı ayrı yazacağız. Demo bittiğinde bana "mesajlara geçelim" yaz.

Bir görüşmede sorulacak 5 soru

- Şu an hangi takip işi en çok vaktinizi alıyor?

- Bunu kim, kaç saatte yapıyor?

- Şu an hangi araçları kullanıyorsunuz (Excel, panel, program)?

- Bu iş aksarsa size neye mal oluyor?

- Çözülürse sizin için ne değişir?

## Kurallar, riskler ve sık yapılan hatalar

Bu bölümü Gün 1'den önce bir kez, her gün başında 1 dakika oku.

| Risk | Neden önemli | Ne yapacaksın |
| --- | --- | --- |
| Büyük pazar yerlerini demoda scrape etmek | Kullanım koşulu ihlali, bot engeli, herkese açık repoda hukuki ve itibar riski | Yalnızca scraping'e açık pratik siteler ve kendi sahte mağazan; gerçek müşteri sitelerinde koşulları ve robots.txt dosyasını kontrol et, mümkünse resmi veri akışı kullan |
| Çok hızlı istek atmak | Siteyi yorar, IP engeli getirir | İstekler arası en az 1 saniye bekle, gereksiz tekrar çağrı yapma |
| LLM'e rakam hesaplatmak | Uydurma rakam, güven kaybı | Hesapları kodda yap, LLM'e sadece anlatım görevi ver |
| Anahtar ve token'ı repoya göndermek | Hesabın kötüye kullanılır | Hepsi .env içinde, .gitignore ile korunur; sızdırdıysan hemen yenile |
| Demo verisini gerçek gibi göstermek | Görüşmede yalan yakalanması, itibar kaybı | README ve videoda "örnek veri, örnek rakip" ibaresi |
| Kapsam kayması | Demo 4 günde bitmez, outreach gecikir | Bu kılavuzdaki özellikler dışına çıkma; fikirleri "sonra" listesine yaz |
| Mükemmeliyetçilik | Takılıp günü kaybetmek | Bir adımda 45 dakikadan fazla takılırsan dur, basitleştir veya bana sor |
| Tükenmişlik | Gün 3'te enerji biter | 22:00'den sonra kod yazma, uyku ve yemek saatlerine uy, Gün 4 sonrası bir gün dinlen |
| Bahis ve kumar içerikli işleri öne çıkarmak | Türkiye'de hukuki ve itibar riski | Profilde, videoda ve repoda yer verme; "spor verisi ve tahmin modelleri" olarak anlat |

Yapay zeka aracı kullanırken: Kodu bir yapay zeka ile yazabilirsin; ama her satırı çalıştırıp anlamadan repoya koyma. Görüşmede "bu kısmı nasıl yaptın?" sorusuna cevap verebilmelisin.

## İlerleme takip tablosu

Her gün 22:00'de bu tabloyu doldur. "Tamamlandı" sütununa Evet, Kısmen veya Hayır yaz, "Not" sütununa yarına taşınan işi yaz.

| Gün | Tarih | Gün sonu kriteri | Tamamlandı | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27 Ekim 2026 | run_daily.py karşılaştırma tablosu basıyor |  |  |
| 2 | 28 Ekim 2026 | Telegram'a Türkçe sabah özeti geliyor |  |  |
| 3 | 29 Ekim 2026 | Panel tarayıcıda çalışıyor, fiyat grafiği görünüyor |  |  |
| 4 | 30 Ekim 2026 | Video, README ve profiller yayında |  |  |
| 5 | 31 Ekim 2026 | İlk 15-20 mesaj gönderildi |  |  |

Haftalık ölçümler (Gün 5'ten sonra)

| Hafta | Gönderilen temas | Yanıt | Görüşme | Teklif | Kazanılan iş |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |